商用密码 · PKI/CA 能力评估

从 csssl demo 到可盈利商业 CA

能力与合规差距分析

csssl 项目 | 2026-10-30 | v1.0

目录

- 一、CA 系统的真实价值构成

  - 1.1 代码只是入场券里最便宜的一张

  - 1.2 csssl 已实现的能力盘点

  - 1.3 商业 CA 的真正价值在代码之外

- 二、合规资质门槛（监管硬成本）

  - 2.1 《电子认证服务管理办法》第五条

  - 2.2 牌照之外：密评、等保、年审

  - 2.3 根信任预置：WebTrust／ETSI 与信任库

- 三、csssl 现有能力盘点（与商用对照）

- 四、商业 CA 产品需补充的能力（差距清单）

- 五、盈利模式

  - 5.1 证书年费与续费

  - 5.2 项目制方案收入

  - 5.3 时间戳/存证/司法增值

  - 5.4 生态嵌入

- 六、从 demo 到商用的路线图

- 七、风险与提示

- 八、附录：参考依据

执行摘要

CA 卖的不是代码，是"信任 + 合规资质 + 持续服务"。csssl 已是一套符合国标的 PKI/CA 参考实现（根密钥门限分持、CRL/OCSP/TSA、多机构、审计哈希链、分权角色），但走向可盈利商业 CA 还须叠加 HSM、自动化注册、根信任预置、CPS、保险与 7×24 运营。本文给出能力盘点、合规硬门槛事实、差距清单（含优先级与工作量估算）、盈利模式与路线图。关键认知：代码可几万块做，但持证运营门槛（注册资本 3000 万、30 人、屏蔽机房、密评等保）与"根被信任"的护城河才是本质区别，九成价值在代码之外。

# 一、CA 系统的真实价值构成

## 1.1 代码只是入场券里最便宜的一张

一套能跑的 CA 内核（密钥管理、签发、吊销、CRL/OCSP）几万块就能写——csssl 就是现成例证。但"能签发"与"签出的证书被世界信任"之间，隔着一道几乎无法用代码填平的鸿沟。

## 1.2 csssl 已实现的能力盘点

下表对照国标梳理 csssl 当前已具备的核心能力。

| 能力域 | csssl 现状 | 对应标准 |
| --- | --- | --- |
| 根密钥保管 | 根 CA 初始化（幂等）、SUB_CA、根私钥封存/解封、Shamir(3,5) 门限分持、份额离线下载/迁移 | GM/T 0034 |
| 证书生命周期 | 在线签发 / CSR 签发 / 公钥签发、吊销（带原因）、挂起/解除(certificateHold)、更新、换密钥、PEM/PKCS#12 导出 | GB/T 25056 |
| 吊销与状态 | CRL 全量+增量 dCRL、标准 OCSP 响应器(RFC 6960)、在线证书链校验 | RFC 5280 / 6960 |
| 可信时间戳 | RFC 3161 盖章（独立 SM2 密钥）+ 公钥分发 | GB/T 20520 |
| 多机构/多租户 | 每机构独立根 CA+SUB_CA+份额，机构开/暂停/恢复/关闭 | — |
| RA 工作流 | 提交→审核→签发→撤销，审核人≠提交人(SoD) | GM/T 0034 §5.2.2 |
| 防篡改审计 | 每条记录签名+哈希链、链对账、CSV+SM2 签名归档(≥5年)、仅审计员可见 | GB/T 25056 |
| 管理员体系 | 11 预置角色+自定义角色，权限点目录，分权制衡 | GM/T 0034 §8.1.3 |

## 1.3 商业 CA 的真正价值在代码之外

信任（根被预置）：你的根证书要进入浏览器和操作系统信任库，否则签出的证书浏览器直接报红。这是垄断性护城河。

合规资质：《电子认证服务许可证》、密码使用许可证、密评、等保——没有这些，证书无法律效力。

持续服务：HSM 硬件保护、CRL/OCSP 高可用、7×24 运营、SLA、事件响应、证书保险（warranty）。

# 二、合规资质门槛（监管硬成本）

## 2.1 《电子认证服务管理办法》第五条（工信部）

要成为向社会公众提供服务的电子认证服务机构，必须同时满足：

| 条件 | 要求 |
| --- | --- |
| 企业法人 | 具有独立的企业法人资格 |
| 专业人员 | 技术/运营/安全/客服四类不少于 30 名 |
| 注册资本 | 不低于 人民币 3000 万元 |
| 经营场所 | 固定场所 + 满足要求的物理环境（核心屏蔽机房、消防/防雷/检测验收） |
| 技术设备 | 符合国家有关安全标准的技术和设备 |
| 密码证明 | 国家密码管理机构同意使用密码的证明文件 |
| 许可证 | 《电子认证服务许可证》有效期 5 年，到期重审 |

仅"合法持牌"这一关，硬成本就不止几万——3000 万注册资本只是最低线，实际运营（机房、设备、人员、审计）远高于此。

## 2.2 牌照之外：密评、等保、年审

商用密码应用安全性评估（密评）：根 CA 密钥进密码机通常是硬性要求。等级保护（等保）：系统定级与测评。年审与持续合规：许可证 5 年一换，期间接受持续监管。

## 2.3 根信任预置：WebTrust／ETSI 与信任库

要被浏览器/OS 信任，需过 WebTrust 或 ETSI 审计、遵守 CA/Browser Forum 基线要求，过程以"年"计且需持续年审；证书还需带 warranty（赔付）（国际 CA 单证保险可达百万美元级）。这一层"信任"一旦建立即形成垄断护城河——客户不会因后台界面好看就换 CA。

# 三、csssl 现有能力盘点（与商用对照）

第一节的表格已列出 csssl 已具备的核心能力。需要强调的是：它不"弱"，但定位是合规参考/教学实现，不是商业 CA 产品。在密码学内核上，它与商用产品的差距主要在"生产化"与"信任"两个维度，而非功能有无。

# 四、商业 CA 产品需补充的能力（差距清单）

| 序 | 差距项 | 说明 | 优先级 | 工作量(人月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSM/密码机集成(PKCS#11) | 根密钥由密码机硬件保护，满足密评；软加密落盘不可用于商用 | 高 | 2–4 |
| 2 | CMP/EST/SCEP 自动化注册 | 设备/IoT 大规模发证必需；当前仅有"人工提交→审核"工作流 | 高 | 3–6 |
| 3 | 根证书入信任库申请与维护 | WebTrust/ETSI 审计、CA/B Forum 合规、浏览器/OS 信任库预置 | 高(长周期) | 6–12 |
| 4 | CPS 认证业务声明+法律文本 | 对外法律承诺文件，持证必备 | 中 | 1–2 |
| 5 | 证书保险(warranty) | 商业 CA 对证书效力的赔付背书 | 中 | 1 |
| 6 | KMC 密钥归档与恢复 | 加密证书私钥恢复，当前未见 | 中 | 2–4 |
| 7 | 证书 AIA/SIA 扩展+LDAP/OCSP 发布 | 让依赖方真正可用 CRL/OCSP（crlDistributionPoints、authorityInfoAccess） | 高 | 1–3 |
| 8 | 7×24 运营/SLA/事件响应 | 高可用 CRL/OCSP 集群、监控、应急预案 | 高 | 4–8 |
| 9 | 交叉认证/Bridge CA | 跨信任域互信 | 低 | 2–4 |
| 10 | 监管报送/等保密评整改 | 持证后持续合规 | 高 | 持续 |

注：工作量仅为工程侧粗估，不含资质申请周期与法务/审计外部成本。

# 五、盈利模式

## 5.1 证书年费与续费（稳定现金流）

数字证书按年收费、年年续费，形成可预测的经常性收入。2026 年公开单价区间：DV 证书 100–300 元/年，OV 600–1600 元/年，EV 1800–5000 元/年，国密 SSL 500–14000 元/年。批发侧 CA 抽成是主要部分。

## 5.2 项目制方案收入

为政府/医院/金融等大客户做集成（软硬件+定制+运维），单笔金额高，走招投标。

## 5.3 时间戳/存证/司法增值

一次信任、多次变现：RFC 3161 时间戳、电子存证、司法鉴定对接。

## 5.4 生态嵌入

将签发能力嵌入华为云/腾讯云/阿里云等平台及 OA/ERP/电子签 ISV，借渠道获得规模。

| 收入来源 | 形态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数字证书年费 | 按年/续费 | 复购现金流，客户合同期长 |
| 电子签名 SaaS | 调用量/订阅 | 电子合同、电子病历、招投标 |
| 项目制方案 | 软硬件+定制+运维 | 单笔高金额，走招投标 |
| 时间戳/存证/司法 | 增值服务 | 一次信任多次变现 |
| 生态嵌入 | 平台/ISV 合作 | 渠道规模效应 |

参考：A 股数字认证（300579）等头部企业年营收达十几亿量级——盈利空间很大，但前提是"你是被信任的根"。

# 六、从 demo 到商用的路线图

| 阶段 | 目标 | 关键交付 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 合规准备 | 持牌与资质 | 注册资本/人员/屏蔽机房到位、密码使用许可、密评/等保定级 | 6–18 个月(含申请) |
| 阶段1 生产化密码学 | 满足密评 | HSM 集成、CRL/OCSP 高可用、AIA/SIA 扩展、KMC | 3–6 个月 |
| 阶段2 自动化与信任 | 规模发证+被信任 | CMP/EST/SCEP、根信任库申请(WebTrust)、交叉认证 | 6–12 个月 |
| 阶段3 运营与商业化 | 可持续盈利 | CPS、证书保险、SLA/事件响应、生态嵌入 | 持续 |

# 七、风险与提示

代码可以很便宜，持证运营很贵：几万块能写一套 CA 内核，但 3000 万注册资本、30 人团队、屏蔽机房、密评等保是绕不过的硬成本。

最大护城河是"根被信任"：浏览器/OS 信任库预置 + WebTrust 审计，钱和时间都难买。换根意味着所有已签证书失效。

九成价值在代码之外：HSM、自动化注册、根信任、保险、运营——这些才是商业 CA 与 demo 的本质区别。

# 八、附录：参考依据

《电子认证服务管理办法》（工业和信息化部令第 29 号，2015 修订）第五条、第六条。

数字认证（300579）公开经营分析：主营业务、盈利模式、牌照与资质壁垒。

2026 年 SSL 证书公开报价区间（DV/OV/EV/国密）。

相关国标：GM/T 0034-2014、GB/T 25056-2018、GB/T 20520、RFC 5280/6960/3161。